PHỤ LỤC 1:

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án đầu tư Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long.

(Kèm theo Quyết định số   305 /QĐ-UBND ngày 07 /02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| Theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 | Điều chỉnh |
| --- | --- |
| Gói thầu tư vấn số 12: Giám sát thi công gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị số 2, 3, 4. - Giá gói thầu: 684.686.732 đồng. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. | Gói thầu tư vấn số 12: Giám sát thi công gói thầu mua sắm hàng hóa số 2, 3, 4. - Giá gói thầu: 496.769.447 đồng. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. |
| - Gói thầu tư vấn số 14: Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị số 3, 4. | - Gói thầu tư vấn số 14A: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu mua sắm hàng hóa số 3. - Giá gói thầu: 44.589.684 đồng. - Nguồn vốn: NSTW và ngân sách tỉnh. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: quý 1/2018. - Loại hợp đồng: trọn gói. -Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày/nội dung |
|  | - Gói thầu tư vấn số 14B: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu mua sắm hàng hóa số 4. - Giá gói thầu: 16.166.240 đồng. - Nguồn vốn: NSTW và ngân sách tỉnh. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: quý 3/2018. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày/nội dung |

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| Stt | Tên gói thầu, nội dung gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các gói thầu dịch vụ tư vấn: |  | 41.254.062 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gói số 16: Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu mua sắm hàng hóa số 2 | 14.816.936 | Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn |  | Quý 1/2018 | Trọn gói | 20 ngày/ nội dung |
| 2 | Gói số 17: Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu mua sắm hàng hóa số 3 | 21.396.202 |  |  |  | Quý 1/2018 | Trọn gói | 20 ngày/ nội dung |
| 3 | Gói số 18: Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu mua sắm hàng hóa số 4 | 5.040.924 |  |  |  | Quý 3/2018 | Trọn gói | 30 ngày |

Lưu ý:

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án và không bao gồm giá trị dự phòng; Giá gói thầu làm căn cứ lựa chọn nhà thầu lấy theo giá trị dự toán được duyệt trên cơ sở thẩm tra, thẩm định của cơ quan chức năng và phải đảm bảo đúng theo các quy định của Nhà nước về lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện các gói thầu nhằm tránh tình trạng nợ đọng trong đầu tư dự án.

- Thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu nêu trên được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo theo thời gian thực hiện các gói thầu tương ứng và theo thời gian thực hiện dự án.